Приложение № 1 к Контракту

№___________________от________

График оказания услуг

по развитию подсистемы «Централизованная медицинская информационная система» Государственной информационной системы в сфере здравоохранения Приморского края для расширения возможностей информационного взаимодействия с подсистемой «Федеральный реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ посредством Региональной интегрированной информационной системы в сфере здравоохранения Приморского края (очередь 1)

| Номер этапа | Наименование услуг | Срок оказания услуг | *Срок исполнения этапа Контракта | Ед. изм. | **Цена этапа с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение наличия на предпродуктивном и продуктивном стендах ЦМИС функциональных возможностей из п. 1–2 Приложения №2 к ТЗ, проведение настройки функциональности и инструктаж персонала МО из Приложения №1 к ТЗ | с даты заключения Контракта | с даты заключения Контракта | усл. ед | 1 246 974,00 |
|  |  | по 20.11.2026 | по 15.12.2026 |  |  |
| 2 | Обеспечение наличия на предпродуктивном и продуктивном стендах ЦМИС функциональных возможностей из п. 3–7 Приложения №2 к ТЗ, проведение настройки функциональности и инструктаж персонала МО из Приложения №1 к ТЗ | с даты заключения Контракта | с даты заключения Контракта | усл. ед | 3 866 665,00 |
|  |  | по 07.12.2026 | по 30.12.2026 |  |  |
| 3 | Передача права использования на программное обеспечение, обеспечивающее требуемые в рамках ТЗ функциональные возможности согласно требованиям п. 1–2 Приложения №2 к ТЗ (КТРУ 58.29.11.000-00000003) | с даты заключения Контракта | с даты заключения Контракта | шт. | 1 509 000,00 |
|  |  | по 27.11.2026 | по 22.12.2026 |  |  |
| 4 | Передача права использования на программное обеспечение, обеспечивающее требуемые в рамках ТЗ функциональные возможности согласно требованиям п. 3–7 Приложения №2 к ТЗ (КТРУ 58.29.11.000-00000003) | с даты заключения Контракта | с даты заключения Контракта | шт. | 2 448 000,00 |
|  |  | по 14.12.2026 | по 31.12.2026 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 9 070 639,00 |

* Срок исполнения отдельного этапа контракта включает срок поставки товара/оказания услуг, приемку и оплату.

** Цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт

| Государственный заказчик: Министр здравоохранения Приморского края (должность) ______________Е.Ю. Шестопалов (подпись, фамилия и инициалы) ___ ________________ 20 __ г. М.П. |  | Исполнитель: (должность) (подпись, фамилия и инициалы) ___ ________________ 20 __ г. М.П. |
| --- | --- | --- |

Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании __________________ (сделать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС)».