Проект ГоСУДАРСТВЕНного контракта № ______

на оказание услуг по развитию подсистемы «Централизованная медицинская информационная система» Государственной информационной системы в сфере здравоохранения Приморского края для расширения возможностей информационного взаимодействия с подсистемой «Федеральный реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ посредством Региональной интегрированной информационной системы в сфере здравоохранения Приморского края (очередь 1)

(ИКЗ 262254001845425400100100370010000244)

г. Владивосток								         «____» ___________ 20___ г.

Министерство здравоохранения Приморского края, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице министра здравоохранения Приморского края Шестопалова Евгения Юрьевича, действующего на основании Приказа Губернатора Приморского края № 99-л от 16.01.2024, с одной стороны, и _________________________________ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________, действующего на основании ____________________________ с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, на основании Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Протокола № ___________________ от __________ заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта

  - Исполнитель обязуется оказать услуги по развитию подсистемы «Централизованная медицинская информационная система» Государственной информационной системы в сфере здравоохранения Приморского края для расширения возможностей информационного взаимодействия с подсистемой «Федеральный реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ посредством Региональной интегрированной информационной системы в сфере здравоохранения Приморского края (очередь 1) (далее – Услуги) в соответствии с условиями настоящего Контракта, согласно Приложению №1 к Контракту (График оказания услуг), условиями Технического задания (Приложение № 2 к Контракту), а Государственный заказчик обязуется обеспечить оплату надлежащим образом исполненных и принятых обязательств.

  - Место оказания Услуг: Приморский край, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2. Исполнитель вправе оказывать Услуги в удаленном режиме, в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 2 к Контракту).

  - Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с национальными стандартами и государственными стандартами в части требований к проектированию, стадиям создания, видам, комплектности и обозначению документов, видам испытаний при создании и (или) развитии (модернизации) государственных (муниципальных) информационных систем, а также в соответствии с качественными, количественными и иными характеристиками услуг, определенными в описании объекта закупки, согласно требованиям Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также иных нормативных правовых актов в сфере контрактной системы, информационных технологий, защиты информации, правовой защиты интересов государства в области интеллектуальной собственности, регулирующих соответствующие отношения и непосредственно указанных в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту), являющемся его неотъемлемой частью (далее - техническое задание).

- Порядок исполнения обязательств по Контракту

  - Сроки оказания Услуг: c даты заключения Контракта по 14.12.2026.

Срок исполнения Контракта: c даты заключения Контракта по 31.12.2026 (срок исполнения Контракта включает срок оказания услуг, приемку и оплату).

2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания оказания услуг по каждому этапу оказания Услуг, установленного Графиком оказания услуг (Приложение №1 к Контракту), Исполнитель формирует и направляет Государственному заказчику с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) документ о приемке.

2.3. Документ о приемке услуг в рамках исполнения Контракта, сформированный в ЕИС в электронной форме и подписанный электронными подписями по правилам Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями.

3.   Цена Контракта и порядок оплаты

3.1. Цена Контракта составляет ______________ (___________________________________) рублей ____ копеек, с учетом НДС   ________________ (___________________________________) рублей ____ копеек. Цена каждого этапа исполнения Контракта устанавливается в Графике оказания услуг (Приложение № 1 к Контракту).

Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком

3.2.    Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

3.3.    Цена Контракта включает все расходы Исполнителя, связанные с оказанием Услуг, в том числе, расходы на получение необходимых лицензий и разрешений, транспортные расходы Исполнителя, почтовые расходы и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по Контракту, а также оплатой налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4.  Оплата за оказанные Исполнителем Услуги производится согласно Приложению № 1 к настоящему Контракту (График оказания услуг), по окончании срока каждого этапа оказания Услуг по Контракту в форме безналичного расчета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком документа о приемке.

3.5.  Источник финансирования контракта: бюджет Приморского края.

- Порядок сдачи–приемки результатов исполнения Контракта

  - Приемка оказанных Услуг по настоящему Контракту на соответствие их требованиям, установленным в настоящем Контракте, осуществляется Государственным заказчиком либо Приемочной комиссией, в случае ее создания Государственным заказчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, направленного Государственному заказчику посредством ЕИС.

  - Исполнитель в срок, установленный в п.2.2 Контракта, формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную п.1 ч.13 ст.94 Закона № 44-ФЗ. Исполнитель вправе приложить к документу о приемке документы, которые считаются его неотъемлемой частью

  - После получения документа о приемке Государственный заказчик /Приемочная комиссия Государственного заказчика осуществляет проверку результатов исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Контракту на предмет соответствия оказанных Услуг и представленных документов требованиям и условиям настоящего Контракта, Закона № 44-ФЗ.

  - Для проверки оказанных Исполнителем Услуг, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Государственный заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

  - В день окончания приемки результатов оказанных Услуг Государственный заказчик либо подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке в случае соответствия оказанных Услуг требованиям Контракта, либо формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

  - В случае создания Приемочной комиссии члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке, в день окончания приемки результатов оказанных Услуг, если оказанные Услуги соответствуют требованиям Контракта, или формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

При этом, если Приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Государственного заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и ЕИС.

  - После подписания членами Приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Государственный заказчик, в день окончания приемки результатов оказанных Услуг, подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает их в ЕИС.

Если члены Приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и ЕИС, Государственный заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

  - В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Исполнитель вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Государственному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном п.4.2 Контракта. Срок устранения недостатков устанавливается Государственным заказчиком и не может превышать 5 (пяти) рабочих дней с даты получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке.

  - В случае если недостатки, указанные в мотивированном отказе, не устранены Исполнителем в установленный срок, Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с положениями настоящего Контракта.

  - Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Государственным заказчиком.

  - Подписанный Государственным заказчиком документ о приемке является основанием для оплаты оказанных Услуг.

  - Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Исполнителя, Государственного заказчика, и размещения в ЕИС исправленного документа о приемке.

  - Передача исходных кодов, разработанных в ходе оказания Услуг программ для электронных вычислительных машин (далее – программа для ЭВМ) и дистрибутивов должна сопровождаться передачей всех необходимых для сборки и запуска программы для ЭВМ библиотек зависимостей, инструкций и программных сценариев (скриптов) для проведения компиляции, создания дистрибутива и установки (развертывания) программы для ЭВМ.

  - Для проведения компиляции, создания дистрибутива и установки (развертывания) программы для ЭВМ должны использоваться свободно распространяемые компиляторы, интерпретаторы и иное программное обеспечение, необходимое для указанных целей, дистрибутивы которых должны быть переданы вместе с исходными кодами разработанных в ходе оказания услуг программ для ЭВМ.

  - В случае использования для проведения компиляции, создания дистрибутива и установки (развертывания) программы для ЭВМ компиляторов, интерпретаторов и иного программного обеспечения, права на использование, копирование и модификацию которых принадлежат третьим лицам, Исполнитель за свой счет передает Государственному заказчику дистрибутивы и права на использование таких компиляторов, интерпретаторов и иного программного обеспечения.

  - Исполнитель в процессе сдачи-приемки результатов исполнения Контракта должен провести демонстрацию процесса компиляции, создания дистрибутива и установки (развертывания) разработанных программ для ЭВМ с использованием средств, указанных в пункте 4.13, а также в соответствии с инструкциями, приведенными в рабочей документации на Подсистему.

  - Документация на Подсистему и ее части (техническая и рабочая) должна содержать исчерпывающее описание принятых проектных решений в объеме, достаточном для ее дальнейшего развития и эксплуатации.

  - Техническая и рабочая документация должна содержать описание разработанных результатов Услуг, в том числе программ для ЭВМ, прикладных программных интерфейсов, алгоритмов и протоколов информационного взаимодействия, технических требований, спецификаций и форматов обмена данными для взаимодействия с другими информационными системами, в объеме, достаточном для их установки, настройки, эксплуатации и развития в дальнейшем без привлечения подрядчика (исполнителя).

  - Передача Государственному заказчику комплекта документов, материалов и сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере информационных технологий, защиты информации, правовой защиты интересов государства в области интеллектуальной собственности, включая документы, подтверждающие отказ авторов (разработчиков) от исключительных прав на передаваемые объекты интеллектуальной собственности в пользу исполнителя, с проектами заявок на государственную регистрацию в установленном порядке прав Государственного заказчика на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, но не исключая: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также исключительные права на результаты Услуг, включая объекты авторских прав и потенциально патентоспособные технические решения, секреты производства (ноу-хау), созданные в рамках Контракта, осуществляется Исполнителем в составе отчетной документации, предусмотренной условиями Контракта.

- Права и обязанности Государственного заказчика

  - Государственный заказчик вправе:

    - Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств по Контракту в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Контракту) и иными Приложениями к настоящему Контракту, в том числе гарантийных обязательств, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

    - Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, предусмотренной Контрактом.

    - Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы оказанных услуг и представленной Исполнителем отчетной документации.

    - Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом оказания Исполнителем услуг и (или) участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по настоящему Контракту.

    - В любое время проверять соответствие сроков и качества оказания услуг Исполнителем требованиям, установленным настоящим Контрактом, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. Если в результате такой проверки станет очевидным, что услуги не будут оказаны надлежащим образом и (или) в надлежащие сроки, Государственный заказчик вправе направить Исполнителю требование об устранении недостатков с указанием срока для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования расторгнуть Контракт в установленном законодательством Российской Федерации порядке с взысканием с Исполнителя причиненных убытков.

  - Государственный заказчик обязан:

    - Своевременно направлять Исполнителю уведомления о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг или приемки исполненных обязательств, с использованием ЕИС.

    - Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с настоящим Контрактом.

- Права и обязанности Исполнителя.

  - Исполнитель вправе:

    - Требовать проведения приемки результатов исполнения Контракта и подписания Государственным заказчиком документа о приемке либо направления мотивированного отказа от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

    - Требовать своевременной оплаты принятых услуг.

    - В порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – соисполнителей, при этом Исполнитель несет ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. О привлечении соисполнителей к оказанию услуг Исполнитель письменно уведомляет Государственного заказчика.

    - Привлечение соисполнителей не влечет за собой изменения стоимости и объемов услуг по настоящему Контракту. Перечень услуг, оказанных соисполнителями, Исполнитель должен указать в отчетной документации.

  - Исполнитель обязан:

    - Соблюдать требования информационной безопасности в случае, если такие требования установлены действующим законодательством, Техническим заданием (приложение № 2 к контракту).

    - Своевременно и надлежащим образом оказывать услуги и гарантийные обязательства, предусмотренные Контрактом.

    - Предоставить Государственному заказчику требуемую информацию об оказываемых услугах в сроки, установленные запросом.

    - За свой счет устранить выявленные в процессе оказания услуг недостатки в сроки, определенные Государственным заказчиком, а если срок не определен, то в течение 10 (десяти) дней с момента получения уведомления от Государственного заказчика с Требованием об устранении недостатков.

    - Предоставить Государственному заказчику требуемую информацию об оказанных услугах в сроки, установленные запросом.

    - Без увеличения цены Контракта передать Государственному заказчику исключительное право на разработанные в ходе оказания Услуг по Контракту результаты в полном объеме, включая исходные коды программ для ЭВМ, библиотеки зависимостей, базы данных, а также проектную, техническую, рабочую, сопроводительную и методическую документацию к Подсистеме или ее частям.

    - Без увеличения цены Контракта передать Государственному заказчику права на использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Исполнителю и которые использовались при оказании Услуг по Контракту, в объеме, необходимом для использования Государственным заказчиком результатов Услуг по Контракту по их целевому назначению и в соответствии с условиями настоящего Контракта на весь срок действия использованных исключительных прав или на иной срок, установленный Государственным заказчиком. Исполнитель передает Государственному заказчику указанные права посредством заключения лицензионного договора.

    - Согласовать с Государственным заказчиком необходимость использования при оказании Услуг охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат третьим лицам, объем и порядок приобретения прав на их использование.

    - Обеспечить передачу Государственному заказчику полученных по Контракту результатов Услуг, не нарушающих исключительных прав других лиц и не являющихся предметом залога, ареста или иного обременения.

    - В случае использования при оказании Услуг по Контракту программ для электронных вычислительных машин (программных комплексов или компонентов), разработанных третьими лицами, условия, на которых передаются права на их использование (исполнение), должны обеспечить отсутствие ограничений, препятствующих использованию результатов Услуг по их назначению. При этом права, полученные Государственным заказчиком, должны позволять ему передавать, дорабатывать, развивать результаты Услуг, созданные в процессе исполнения Контракта, а в случае явного указания в техническом задании, являющемся неотъемлемой частью Контракта, осуществлять переработку программ для электронных вычислительных машин (программных комплексов или компонентов), разработанных ранее третьими лицами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

    - Обеспечить отсутствие нарушений исключительных, авторских и смежных прав третьих лиц при реализации технических, программных, организационных и иных решений, предусмотренных техническим заданием на оказание Услуг.

    - Обеспечить выполнение требований к порядку создания (развития) государственных информационных систем, устанавливаемых к таким информационным системам указанным Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

- Ответственность сторон

  - Исполнитель несет ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, за качество оказанных услуг, их несоответствие законодательству Российской Федерации, за нарушение сроков оказания услуг. Объём ответственности исполнителя за ненадлежащее оказание услуг определяется в соответствии с настоящим Контрактом и Постановлением правительства РФ от 30.08.2017 № 1042. При ненадлежащем оказании услуг Исполнитель устраняет выявленные, недостатки за свой счет.

  - Исполнитель несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиненный им неисполнением, ненадлежащим исполнением условий настоящего Контракта.

  - В случае возникновения каких-либо претензий или иска, предъявленных Государственному заказчику третьей стороной, вызванных нарушением в связи с (не) выполнением Исполнителем обязательств по настоящему Контракту, Государственный заказчик немедленно информирует об этом Исполнителя и привлекает его к урегулированию претензий, исков и судебных расходов.

  - В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

  - Размер штрафа устанавливается Контрактом и рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта.

  - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере ____________ процентов цены контракта (этапа).

  - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа устанавливается__________________.

  - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств)_____________рублей.

  - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

  - Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

  - В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

  - За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается   _____________ рублей.

  - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

  - Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

  - В случае ненадлежащего исполнения, неисполнения Исполнителем гарантийных обязательств Государственный заказчик вправе удержать обеспечение гарантийных обязательств, если они установлены Контрактом.

  - Требование Государственного заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней), подлежит исполнению Исполнителем в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты получения. Государственный заказчик вправе удержать сумму неустойки из суммы обеспечения исполнения Контракта.

  - Уплата неустойки не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

  - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей по Контракту, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, возникшие после его подписания. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в установленный срок, то срок исполнения обязательства отодвигается соразмерно времени действия данного обстоятельства.

  - Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в срок, не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы, известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Контракт, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.

- Условия конфиденциальности

  - По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего Контракта конфиденциальной признается конкретная информация, касающаяся предмета Контракта, хода его выполнения и полученных результатов.

  - Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего Контракта, от несанкционированного использования, распространения или публикации.

  - Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Вышеперечисленные обязательства действуют во все время действия настоящего Контракта, а также в течение 3-х лет после его окончания или расторжения.

- Порядок рассмотрения споров

  - Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

  - В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Исполнителем или Государственным заказчиком условий Контракта, такой обмен осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений.

Такие уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, Исполнителя, и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте.

  - Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десяти) дней.

  - В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Приморского края, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

- Изменение условий Контракта.

11.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.2. По соглашению Сторон изменение существенных условий Контракта допускается в следующих случаях:

11.2.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг, качества услуг и иных условий Контракта;

11.3. Соответствующие изменения положений Контракта осуществляются путем заключения Сторонами соглашения с использованием единой информационной системы.

- Расторжение Контракта

12.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

12.2. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения контракта расторжение осуществляется в соответствии с положениями частей 8 - 11, 13 - 19, 21 – 23 и 25 статьи 95 Федерального закона 44-ФЗ.

13.  Обеспечение исполнения контракта.

  - Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 % от начальной (максимальной) цены Контракта, а именно 453 531 (четыреста пятьдесят три тысячи пятьсот тридцать один) рубль 95 копеек.

  - Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Государственным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями 44-ФЗ Исполнителем самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

  - Возврат обеспечения исполнения Контракта, предоставленное Исполнителем в виде денежных средств, осуществляется Государственным заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом.

  - В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Государственному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 13.5 и 13.6 настоящего Контракта.

  - В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктом 13.6 настоящего Контракта.

  - Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Государственным заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работы (её результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приёмка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путём предоставления независимой гарантии, требование Государственного заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Государственным заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещённой в соответствующем реестре Контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путём внесения денежных средств на счёт, указанный Государственным заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются Государственным заказчиком в установленный в п.13.3 Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Государственным заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещённой в соответствующем реестре Контрактов.

  - Предусмотренное пунктом 13.4 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.

  - Уменьшение в соответствии с пунктом 13.4 Контракта размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Государственным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной п.13.6 Контракта информации в соответствующий реестр контрактов.

  - В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Государственным заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены п. 13.4 – 13.6 Контракта. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Контракта начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ.

  - Независимая гарантия должна обеспечивать исполнение обязательства Исполнителя, предусмотренного п.1.1 Контракта, а также обязательства по уплате неустоек (пеней, штрафов) Исполнителя по Контракту и убытков, понесенных Государственным заказчиком в результате ненадлежащего исполнения Контракта Исполнителем.

  - В случае, если Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта предоставляется независимая гарантия, то в независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить Государственному заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Государственного заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

- Прочие условия

  - Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2026. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

  - Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

  - Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, но не исключая: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также исключительные права на результаты Услуг, включая объекты авторских прав и потенциально патентоспособные технические решения, секреты производства (ноу-хау), созданные в рамках Контракта, принадлежат в лице Государственного заказчика Приморскому краю.

  - Право собственности на результаты Услуг, отчетные документы и материалы, полученные в ходе оказания Услуг по Контракту, принадлежат Приморскому краю и считаются переданными с момента подписания Заказчиком документа о приемке.

  - В случае если при оказании Услуг по Контракту осуществляется доработка программ для электронных вычислительных машин Государственного заказчика, осуществлять ее в соответствии с предоставляемыми в обязательном порядке Государственным заказчиком правами на их использование на период исполнения работ по Контракту.

  - В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, наименования, банковских реквизитов и иных сведений она обязана в течение 5 дней письменно известить об этом другую Сторону.

  - Для мониторинга исполнения настоящего Контракта и информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Контракта Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Контракта, с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц должны функционировать по рабочим дням с 9-00 до 18-00 часов по местному времени Государственного заказчика.

  - Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Контракта будут осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая может направляться с использованием средств:

а) по электронной почте с обязательным подтверждением получения в тот же день путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой «получено» и указанием даты получения.

  - Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

  - Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение № 1 – График оказания услуг.

Приложение № 2 – Техническое задание.

- Адреса, банковские реквизиты, контактная информация и подписи сторон

| Государственный заказчик: Министерство здравоохранения Приморского края Место нахождения: 690007, Приморский край, г. Владивосток, ул. Морская 1-я, д.2 ИНН 2540018454 КПП 254001001 Минфин Приморского края (министерство здравоохранения Приморского края) л/с 03202000100 ОКЦ № 1 ДГУ Банка России //УФК по Приморскому краю г. Владивосток БИК 010507002 Казначейский счет 03221643050000002000 Единый казначейский счет 40102810545370000012 телефон (423) 241-14-08 Факс (423) 241-34-62 E-Mail: dza@primorsky.ru | Исполнитель: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Государственный заказчик: Министр здравоохранения Приморского края (должность) ______________Е.Ю. Шестопалов (подпись, фамилия и инициалы) ___ ________________ 20 __ г. М.П. |  | Исполнитель: (должность) (подпись, фамилия и инициалы) ___ ________________ 20 __ г. М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1 к Контракту

№___________________от________

График оказания услуг

по развитию подсистемы «Централизованная медицинская информационная система» Государственной информационной системы в сфере здравоохранения Приморского края для расширения возможностей информационного взаимодействия с подсистемой «Федеральный реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ посредством Региональной интегрированной информационной системы в сфере здравоохранения Приморского края (очередь 1)

| Номер этапа | Наименование услуг | Срок оказания услуг | *Срок исполнения этапа Контракта | Ед. изм. | **Цена этапа с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение наличия на предпродуктивном и продуктивном стендах ЦМИС функциональных возможностей из п. 1–2 Приложения №2 к ТЗ, проведение настройки функциональности и инструктаж персонала МО из Приложения №1 к ТЗ | с даты заключения Контракта | с даты заключения Контракта | усл. ед |  |
|  |  | по 20.11.2026 | по 15.12.2026 |  |  |
| 2 | Обеспечение наличия на предпродуктивном и продуктивном стендах ЦМИС функциональных возможностей из п. 3–7 Приложения №2 к ТЗ, проведение настройки функциональности и инструктаж персонала МО из Приложения №1 к ТЗ | с даты заключения Контракта | с даты заключения Контракта | усл. ед |  |
|  |  | по 07.12.2026 | по 30.12.2026 |  |  |
| 3 | Передача права использования на программное обеспечение, обеспечивающее требуемые в рамках ТЗ функциональные возможности согласно требованиям п. 1–2 Приложения №2 к ТЗ (КТРУ 58.29.11.000-00000003) | с даты заключения Контракта | с даты заключения Контракта | шт. |  |
|  |  | по 27.11.2026 | по 22.12.2026 |  |  |
| 4 | Передача права использования на программное обеспечение, обеспечивающее требуемые в рамках ТЗ функциональные возможности согласно требованиям п. 3–7 Приложения №2 к ТЗ (КТРУ 58.29.11.000-00000003) | с даты заключения Контракта | с даты заключения Контракта | шт. |  |
|  |  | по 14.12.2026 | по 31.12.2026 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

* Срок исполнения отдельного этапа контракта включает срок поставки товара/оказания услуг, приемку и оплату.

** Цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт

| Государственный заказчик: Министр здравоохранения Приморского края (должность) ______________Е.Ю. Шестопалов (подпись, фамилия и инициалы) ___ ________________ 20 __ г. М.П. |  | Исполнитель: (должность) (подпись, фамилия и инициалы) ___ ________________ 20 __ г. М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2 Контракту

№___________________от____________

Техническое задание

оказание услуг по развитию подсистемы «Централизованная медицинская информационная система» Государственной информационной системы в сфере здравоохранения Приморского края для расширения возможностей информационного взаимодействия с подсистемой «Федеральный реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ посредством Региональной интегрированной информационной системы в сфере здравоохранения Приморского края (очередь 1)

(оформляется на стадии заключения Контракта)

| Государственный заказчик: Министр здравоохранения Приморского края (должность) ______________Е.Ю. Шестопалов (подпись, фамилия и инициалы) ___ ________________ 20 __ г. М.П. |  | Исполнитель: (должность) (подпись, фамилия и инициалы) ___ ________________ 20 __ г. М.П. |
| --- | --- | --- |

Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании __________________ (сделать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС)».

а) 10 процентов цены контракта (этапа), если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа), если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)

В случае отсутствия торгов за право заключения Контракта сумма штрафа не указывается, данный пункт Контракта не применяется.

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании __________________ (сделать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС)».